## Slide 1
Adrian Fröhlich, Nils Daunicht,
Joel Hochreutener, Dominic Peisker

## Slide 2: Ablauf
Ziele
Demo
Übersicht
Umfang
Aufwand
Reflexion

## Slide 3: Ziele

## Slide 4
Rundenbasiertes Strategiespiel
Zwei Clients (Eingabe)
Ein Server (Berechnung)

## Slide 5: Ziele

## Slide 6: Ziele
geplant
Rundenbasiertes Strategiespiel
LAN-Multiplayer
3 Phasen Kampfsystem
Konfigurierbares Spiel
Suche nach offenen Spielen
Spielende
Einfache 2D Grafiken
Intuitives Design
Zukunftssicher (Erweiterbarer Code)
Continuous Integration
umgesetzt


Bewegen und Angreifen


Erkennt Ende

()

 (Unit-Tests teilweise Vorhanden)

## Slide 7: Demo

## Slide 8: Übersicht

## Slide 9: Domainmodel

## Slide 10: Messaging

## Slide 11: MVC

## Slide 12: Erweiterbarkeitsdemo

## Slide 13: Umfang

## Slide 14: Statistiken
ELOC 3362
  Server 673
  Client 1898
  Shared 791
Classes 75
Max. CC 11
Commits 205

## Slide 15: Distance

## Slide 16: Aufwand

## Slide 17
Chart: Effektive / Geplante Zeit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Effektive Zeit | 31.5 | 18 | 22 | 46.5 | 56.5 | 16 | 34.5 | 23 | 32 | 25.5 | 38.5 | 27.5 | 42 | 40.75 | 58
Geplante Zeit | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Chart: 
| Analyse & Design | Implementation | Dokumentation | Test | Requirements | Deployment | Allgemein
Zeit pro Aktivität | 141.5 | 106 | 102 | 33.25 | 38.5 | 2.5 | 88.5

## Slide 18: Reflexion

## Slide 19
-Zeitmanagement
-Planung
-Mangelnde Erfahrung

## Slide 20: Fragen?